Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano | | |
| Data | 13.05.2025 | | |
| Mattino | 08:05 – 12:05 | Pomeriggio | 12:50 – 16:30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 08:05 – 12:05 | **Documentazione**  Questa mattina mi sono dedicato alla redazione della documentazione, che risulta ormai quasi completa. Rimane da aggiungere solamente la sezione relativa al Gantt consuntivo, che sarà elaborata nei prossimi giorni. Prima della consegna finale, provvederò a una revisione completa del materiale. |
| 12:05 – 15:00 | **Profilo utente**  Avendo completato lo sviluppo principale, ho deciso di implementare una funzionalità extra: il profilo utente. Questa sezione consente all’utente di aggiornare in autonomia le proprie informazioni personali, senza dover richiedere l’intervento di un amministratore. Questa funziona secondo me rende molto più funzionale la gestione dei profili utenti. |
| 15:00 – 16:15 | **Abstract** Ho creato l’abstract (poster) del mio applicativo. |
| 16:15 - 17:20 | **Debug e pulizia codice**  Ho proseguito con le attività di debug per individuare eventuali malfunzionamenti o bug. Fortunatamente, non sono emersi problemi rilevanti. Ho colto l’occasione per migliorare la qualità del codice, rivedendo i commenti e uniformando lo stile secondo le convenzioni adottate. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto alla pianificazione preventiva. Mi trovo all’attività di creazione del poster con due giorni di anticipo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Debug e correzioni dell’applicativo. Cominciare il gantt consuntivo. Controllare documentazione. |

|  |
| --- |
| Allegati |
| - |